DOCUMENT DE CADRAGE DE PROJET

Projet 5

Analyse des Critiques de Produits

Collecte automatisée d'avis clients, analyse NLP de sentiment

Plateformes ciblées Amazon · Jumia · Google Maps · TripAdvisor et application mobile de consultation

| Auteur | Saer Ndao — Projet académique |
| --- | --- |
| Version | v1.0 — Document initial |
| Date | Février 2026 |
| Statut | En cours de développement |

# 1. Contexte et Problématique

## 1.1 Contexte général

Avec l'essor du commerce en ligne et des plateformes d'évaluation, les consommateurs et voyageurs sont aujourd'hui confrontés à une masse considérable d'avis clients dispersés sur de multiples plateformes (Amazon, Jumia, Google Maps, TripAdvisor, etc.). Avant de réserver un restaurant, un hôtel, ou d'acheter un produit, un utilisateur doit souvent parcourir des dizaines — parfois des centaines — de commentaires pour se forger une opinion fiable.

Ce projet s'inscrit dans le domaine du Web Scraping appliqué à l'analyse de données textuelles. Il vise à automatiser la collecte de ces avis, puis à en extraire une synthèse intelligente grâce aux techniques du Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP — Natural Language Processing).

## 1.2 Problématique centrale

Question de recherche

Comment concevoir un système automatisé capable de collecter, structurer et analyser les avis clients issus de plateformes hétérogènes, afin de fournir aux utilisateurs une synthèse fiable du sentiment des anciens consommateurs, accessible via une application mobile ?

## 1.3 Justification du projet

Ce projet répond à un besoin réel et croissant :

- Les plateformes existantes (Google Maps, TripAdvisor) ne permettent pas de comparer facilement plusieurs sources en un seul endroit.

- L'analyse manuelle des avis est chronophage et subjective.

- Il n'existe pas, à ce jour, d'application mobile unifiée centralisant les avis de ces quatre plateformes avec une analyse de sentiment automatique.

- Les marchés africains (Jumia, plateformes locales) sont encore peu couverts par des outils d'agrégation d'avis.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif général

Développer un système complet de collecte et d'analyse automatique des avis clients sur les plateformes Amazon, Jumia, Google Maps et TripAdvisor, et le rendre accessible via une application mobile permettant à tout utilisateur d'évaluer rapidement la réputation d'un produit, restaurant, hôtel ou service avant tout achat ou déplacement.

## 2.2 Objectifs spécifiques (SMART)

| OS1 | Scraping multi-plateformes | Concevoir des scrapers capables d'extraire les notes, commentaires et dates depuis Amazon, Jumia, Google Maps et TripAdvisor de manière automatique et fiable. |
| --- | --- | --- |
| OS2 | Analyse NLP de sentiment | Implémenter un pipeline NLP multilingue classifiant chaque avis en positif, négatif ou neutre avec une précision cible supérieure à 85%. |
| OS3 | Stockage structuré | Structurer et stocker les données collectées (notes, commentaires, dates, scores de sentiment) dans une base de données relationnelle interrogeable. |
| OS4 | Application mobile | Développer une application mobile (iOS & Android) permettant à un utilisateur de rechercher un produit ou lieu et d'accéder à une synthèse visuelle des avis et sentiments. |

# 3. Périmètre du Projet

## 3.1 Ce qui est inclus (IN SCOPE)

| Domaine | Détail |
| --- | --- |
| Plateformes | Amazon, Jumia, Google Maps (restaurants/hôtels), TripAdvisor |
| Données | Notes (1-5), textes des commentaires, dates de publication |
| Langues | Français, anglais (traitement multilingue) |
| Analyse NLP | Classification de sentiment : positif / négatif / neutre |
| Extraction | Mots-clés positifs et négatifs dominants par produit/lieu |
| Backend | API REST pour exposer les données traitées |
| Frontend | Application mobile (Android prioritaire, iOS secondaire) |
| Visualisation | Score global, répartition des sentiments, nuage de mots |

## 3.2 Ce qui est exclu (OUT OF SCOPE)

| Hors périmètre | Justification |
| --- | --- |
| ✗ Création de faux avis | Hors objectif — éthique et légalité |
| ✗ Scraping de réseaux sociaux (Facebook, Instagram) | Protections strictes, APIs privées |
| ✗ Système de recommandation personnalisée | Complexité hors scope v1 |
| ✗ Paiement ou fonctionnalités e-commerce | Non pertinent pour ce projet |
| ✗ Traitement des langues arabes/locales (v1) | Phase ultérieure possible |
| ✗ Hébergement cloud en production | Déploiement local suffisant pour le mémoire |

# 4. Livrables Attendus

| N° | Livrable | Description | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Module de scraping | Scripts Python (Scrapy + Selenium) pour les 4 plateformes | Extraction fonctionnelle ≥ 100 avis / plateforme |
| L2 | Base de données | Schéma relationnel PostgreSQL avec données nettoyées | Données exploitables, sans doublon |
| L3 | Pipeline NLP | Module d'analyse de sentiment multilingue | Précision F1 > 85% sur jeu de test |
| L4 | API REST | Backend FastAPI documenté (Swagger) | Temps de réponse < 300ms |
| L5 | Application mobile | App Flutter fonctionnelle (Android) | Recherche, fiche et visualisation opérationnelles |
| L6 | Rapport de mémoire | Document académique complet | Validation par l'encadrant |
| L7 | Code source | Dépôt Git commenté et documenté | README + instructions d'installation |

# 5. Parties Prenantes

| Partie prenante | Rôle | Attentes / Intérêt |
| --- | --- | --- |
| Étudiants / Auteurs | Porteurs du projet | Concevoir, développer et documenter l'ensemble du système pour valider le mémoire |
| Directeur/rice de mémoire | Encadrant académique | Valider la méthodologie, la rigueur scientifique et la pertinence des choix techniques |
| Jury académique | Professeur | Évaluer la qualité du travail, la profondeur de l'analyse et la maîtrise des outils |
| Utilisateurs cibles | Bénéficiaires finaux | Accéder rapidement à une synthèse fiable des avis avant achat, voyage ou déplacement |
| Plateformes scrapées | Source de données | Non impliquées ; respect de leurs CGU indispensable |

# 6. Contraintes du Projet

## 6.1 Contraintes techniques

- Les plateformes ciblées utilisent des protections anti-scraping (CAPTCHA, limitation de débit, JavaScript dynamique) qui nécessitent des stratégies de contournement adaptées.

- Amazon et TripAdvisor sont particulièrement restrictifs : l'utilisation de leurs APIs officielles sera privilégiée lorsqu'elles sont disponibles.

- L'analyse NLP multilingue (français + anglais) exige des modèles distincts ou un modèle multilingue lourd, ce qui impacte les performances.

- Le développement mobile Flutter requiert un environnement de développement configuré (SDK Flutter, Android Studio ou Xcode).

## 6.2 Contraintes légales et éthiques

- Le scraping doit respecter les fichiers robots.txt et les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de chaque plateforme.

- Les données personnelles des auteurs d'avis doivent être anonymisées conformément aux principes du RGPD.

- Les avis collectés ne doivent être utilisés qu'à des fins d'analyse et non redistribués commercialement.

## 6.3 Contraintes personnelles et académiques

- Projet réalisé par un petit groupe : toutes les compétences (backend, NLP, mobile) doivent être maîtrisées par quatre personnes.

- Pas de budget alloué : les outils utilisés seront exclusivement open-source et gratuits.

- Le niveau de profondeur attendu est celui d'un mémoire académique : rigueur méthodologique, documentation et tests obligatoires.

# 7. Analyse des Risques

| Risque | Type | Proba. | Impact | Stratégie de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocage par les plateformes (anti-bot) | Technique | Élevée | Élevé | Rotation de proxies, User-Agents, délais aléatoires. Utiliser APIs officielles si disponibles. |
| Qualité insuffisante du modèle NLP | Qualité | Moyenne | Élevé | Tester plusieurs modèles (VADER, CamemBERT). Constituer un jeu de test annoté manuellement. |
| Sous-estimation de la complexité mobile | Planning | Moyenne | Moyen | Commencer le développement Flutter tôt. Limiter les fonctionnalités v1 au strict nécessaire. |
| Données incohérentes ou mal structurées | Donnée | Faible | Moyen | Pipeline de nettoyage dès la collecte. Validation systématique avant insertion en base. |
| Manque de maîtrise de Flutter/Dart | Technique | Moyenne | Moyen | Prévoir une phase d'apprentissage (tutoriels officiels). Alternative : interface web React si nécessaire. |
| Changement de structure HTML des sites | Technique | Élevée | Moyen | Modulariser les sélecteurs CSS. Mettre en place des alertes si le scraper échoue. |

# 8. Planning Macro — Jalons

Le projet est découpé en 6 phases successives. Compte tenu de l'avancement à rythme personnel, les durées sont indicatives et peuvent être adaptées.

| # | Phase | Activités clés | Jalon / Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage & État de l'art | Rédaction du cadrage. Revue de littérature NLP & Web Scraping. Choix des outils. | Document de cadrage validé |
| 2 | Environnement & Architecture | Installation des outils. Modélisation BDD. Structure du projet Git. | Environnement fonctionnel |
| 3 | Scraping multi-plateformes | Développement des 4 spiders. Tests d'extraction. Nettoyage des données. | L1 — Module de scraping |
| 4 | Pipeline NLP | Prétraitement texte. Intégration modèle sentiment. Tests de précision. | L2 + L3 — BDD + NLP |
| 5 | API & Application mobile | Développement FastAPI. Développement Flutter. Intégration end-to-end. | L4 + L5 — API + App mobile |
| 6 | Rédaction & Soutenance | Rédaction complète du mémoire. Tests finaux. Préparation de la soutenance. | L6 + L7 — Mémoire + Code |

# 9. Critères de Succès

Définition du succès du projet

Le projet est considéré comme réussi si l'ensemble des 7 livrables est produit, si le module NLP atteint une précision F1 supérieure à 85%, si l'application mobile permet à un utilisateur de rechercher un produit/lieu et d'en visualiser le sentiment en moins de 3 clics, et si le rapport de mémoire est validé par l'encadrant académique.

| Critère | Mesure | Valeur cible |
| --- | --- | --- |
| Complétude des livrables | Nombre de livrables produits sur 7 | 7 / 7 |
| Précision du modèle NLP | Score F1 sur jeu de test annoté | > 85% |
| Couverture du scraping | Plateformes fonctionnelles | 4 / 4 plateformes |
| Performance de l'API | Temps de réponse moyen | < 300 ms |
| Expérience utilisateur mobile | Nombre de clics pour consulter un avis | ≤ 3 clics |
| Qualité du code | Couverture de tests unitaires | > 70% |
| Validation académique | Avis de l'encadrant | Mention Bien ou plus |

# 10. Validation du Document

Ce document de cadrage constitue la référence contractuelle académique du projet. Il doit être relu, complété si nécessaire, et validé par l'encadrant avant le démarrage effectif des travaux.

| Auteurs du projet | Directeur(rice) de mémoire |
| --- | --- |
| Noms :Mouhammadou Moustapha Sarr, Armand Ndoasnan, Fatimata Bâ, Saer Ndao Date : _______________________________ Signature : | Nom : Monsieur Diack Date : _______________________________ Signature : |

Prochaine étape recommandée

Faire valider ce document par l’encadrant, puis attaquer la Phase 3 : le premier spider Jumia. C'est la plateforme la plus accessible pour démarrer concrètement.