PROJET 5

Analyse des Critiques de Produits

Collecte, Analyse NLP & Application Mobile

Plateformes Amazon ¦ Jumia ¦ Google Maps ¦ TripAdvisor

Stack Recommandée : Python (Scrapy/Selenium) + FastAPI + Flutter

Document de référence et guide d’implémentation

# 1. Vue d’ensemble du Projet

Ce projet vise à construire un écosystème complet permettant aux utilisateurs de consulter, en un coup d’œil, les avis d’anciens clients sur des restaurants, hôtels, produits ou services — avant tout déplacement ou achat. Le système couvre l’ensemble du pipeline : collecte automatisée des données, analyse de sentiment par NLP, stockage structuré, et diffusion via une application mobile moderne.

## 1.1 Problématique adressée

Les voyageurs et consommateurs font face à un volume d’avis énorme et dispersé sur plusieurs plateformes. Lire des centaines de commentaires manuellement est fastidieux. Notre solution centralise et synthétise ces avis automatiquement grâce au NLP pour fournir un score de satisfaction clair et un résumé exploité.

## 1.2 Objectifs SMART

| Objectif | Détail |
| --- | --- |
| Collecte | Scraper 4 plateformes (Amazon, Jumia, Google Maps, TripAdvisor) de manière automatisée |
| Analyse | Classifier les avis en positif / négatif / neutre avec un modèle NLP |
| Stockage | Stocker notes, commentaires, dates dans une base de données structurée |
| Interface | Proposer une app mobile Flutter avec visualisation intuitive des résultats |
| Précision cible | Atteindre > 85% de précision sur l’analyse de sentiment |

# 2. Architecture Générale du Système

Le système est structuré en 4 couches indépendantes et communicantes :

COUCHE 1 — Collecte de données (Scraping)

Outils : Scrapy (sites statiques) + Selenium (sites dynamiques/JS) Cibles : Amazon, Jumia, Google Maps, TripAdvisor Données collectées : Note (1-5), Texte du commentaire, Date, Auteur, Produit/Lieu

COUCHE 2 — Traitement & NLP

Nettoyage et normalisation du texte (stopwords, lemmatisation) Modèle de sentiment : TextBlob (base) → VADER → Transformers HuggingFace (CamemBERT pour le français) Détection de langue automatique pour un traitement multilingue

COUCHE 3 — API Backend (FastAPI)

Exposition des données via endpoints REST sécurisés Base de données : PostgreSQL pour la production, SQLite pour le développement Planificateur de scraping : APScheduler ou Celery + Redis

COUCHE 4 — Application Mobile (Flutter)

Interface utilisateur : recherche, fiche produit/lieu, score de sentiment Visualisation : graphiques radar, nuage de mots, historique des avis Compatible iOS & Android depuis une seule base de code

# 3. Stack Technique Recommandée

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Scraping statique | Scrapy 2.x | Rapide, scalable, pipeline intégré |
| Scraping dynamique | Selenium + Chrome | Indispensable pour JS/SPA |
| Anti-bot | Rotating proxies + fake-useragent | Contourner les protections |
| NLP de base | VADER + spaCy | Léger, précis, multilingue |
| NLP avancé | CamemBERT (HuggingFace) | Excellent pour le français |
| Backend API | FastAPI + Uvicorn | Rapide, async, auto-docs |
| Base de données | PostgreSQL + SQLAlchemy | Robuste pour prod |
| Cache | Redis | Réponses API rapides |
| Application mobile | Flutter 3.x + Dart | iOS + Android unifié |
| Communication API | Dio (Flutter) | HTTP client puissant |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Déploiement simplifié |

# 4. Plan d’implémentation — Roadmap

## Phase 1 — Fondations (Semaines 1-2)

- Configurer l’environnement Python virtuel (venv) et installer les dépendances

- Créer la structure de projet Scrapy avec pipelines et items

- Développer le premier spider pour Jumia (le plus accessible)

- Tester l’extraction : notes, commentaires, dates

- Mettre en place la base SQLite locale et modéliser le schéma

## Phase 2 — Scraping Multi-plateformes (Semaines 3-5)

- Ajouter les spiders Amazon, Google Maps (via API Places), TripAdvisor

- Intégrer Selenium pour les pages à chargement dynamique

- Implémenter la rotation d’IP et de User-Agent

- Mettre en place le système de logs et de monitoring des erreurs

- Programmer le scraping automatique (cron ou APScheduler)

## Phase 3 — Pipeline NLP (Semaines 6-8)

- Prétraitement : nettoyage, tokenisation, suppression des stopwords

- Intégrer VADER pour l’analyse de sentiment de base (anglais)

- Intégrer CamemBERT / multilingual-BERT pour le français et autres langues

- Calculer un score global de satisfaction par produit/lieu

- Extraire les mots-clés positifs et négatifs dominants

## Phase 4 — Backend API (Semaines 9-10)

- Créer le projet FastAPI avec modèles SQLAlchemy

- Développer les endpoints : /search, /product/{id}/reviews, /sentiment/{id}

- Migrer vers PostgreSQL pour la base de production

- Ajouter le cache Redis pour les requêtes fréquentes

- Documenter l’API avec Swagger (auto-généré par FastAPI)

## Phase 5 — Application Mobile Flutter (Semaines 11-14)

- Initialiser le projet Flutter avec architecture Clean (BLoC pattern)

- Développer l’écran de recherche (restaurant, produit, hôtel...)

- Afficher la fiche détaillée : score global, répartition des sentiments

- Implémenter les graphiques (pie chart, bar chart) avec fl_chart

- Ajouter le nuage de mots (WordCloud) des termes fréquents

- Tests sur Android et iOS — déploiement sur stores

# 5. Structure des Données

## 5.1 Schéma de la base de données

Table : reviews

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique de l'avis |
| product_name | VARCHAR(255) | Nom du produit ou lieu |
| platform | ENUM | amazon ¦ jumia ¦ googlemaps ¦ tripadvisor |
| rating | FLOAT | Note de 1.0 à 5.0 |
| comment_text | TEXT | Texte brut du commentaire |
| comment_date | DATETIME | Date de publication |
| language | VARCHAR(10) | Code langue détecté (fr, en, ar...) |
| sentiment | ENUM | positive ¦ negative ¦ neutral |
| sentiment_score | FLOAT | Score de confiance entre -1.0 et 1.0 |
| keywords | JSON | Mots-clés extraits du commentaire |
| scraped_at | DATETIME | Date/heure du scraping |

# 6. Code de Démarrage

## 6.1 Structure du projet

review_analyzer/ ├── scraping/ │ ├── spiders/ │ │ ├── amazon_spider.py │ │ ├── jumia_spider.py │ │ ├── googlemaps_spider.py │ │ └── tripadvisor_spider.py │ ├── pipelines.py │ └── settings.py ├── nlp/ │ ├── preprocessor.py │ ├── sentiment_analyzer.py │ └── keyword_extractor.py ├── api/ │ ├── main.py │ ├── models.py │ └── routes/ ├── mobile/ (Flutter) └── docker-compose.yml

## 6.2 Exemple — Spider Jumia (Scrapy)

import scrapy class JumiaReviewSpider(scrapy.Spider): name = 'jumia_reviews' def start_requests(self): urls = [ 'https://www.jumia.com.ng/product-name/reviews/' ] for url in urls: yield scrapy.Request(url, callback=self.parse) def parse(self, response): for review in response.css('article.review'): yield { 'rating': review.css('.stars span::text').get(), 'comment': review.css('.content p::text').get(), 'date': review.css('.date::text').get(), 'author': review.css('.author::text').get(), } # Pagination next_page = response.css('a.next::attr(href)').get() if next_page: yield response.follow(next_page, self.parse)

## 6.3 Exemple — Analyse de sentiment (Python NLP)

from transformers import pipeline from langdetect import detect # Chargement des modèles sentiment_en = pipeline('sentiment-analysis') sentiment_fr = pipeline('text-classification', model='tblard/tf-allocine') # CamemBERT FR def analyze_sentiment(text: str) -> dict: lang = detect(text) model = sentiment_fr if lang == 'fr' else sentiment_en result = model(text[:512])[0] return { 'label': result['label'], 'score': round(result['score'], 4), 'language': lang } # Exemple d'utilisation print(analyze_sentiment('Ce restaurant est excellent!')) # {'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9987, 'language': 'fr'}

# 7. Bonnes Pratiques & Éthique

## 7.1 Respect des CGU et du robots.txt

Avant de scraper toute plateforme, vérifiez toujours le fichier robots.txt (ex: amazon.com/robots.txt) et les Conditions Générales d'Utilisation. Privilégiez les APIs officielles lorsqu'elles existent (Google Places API, Amazon Product Advertising API).

## 7.2 Politesse du scraper

- Ajouter un délai aléatoire entre les requêtes : time.sleep(random.uniform(2, 5))

- Limiter le taux de requêtes (DOWNLOAD_DELAY dans Scrapy)

- Utiliser des User-Agents rotatifs réalistes

- Scraper de préférence en dehors des heures de pointe

## 7.3 Protection des données

- Anonymiser les données auteurs collectées

- Ne pas stocker d'informations personnelles identifiables (PII)

- Se conformer au RGPD si applicable

## 7.4 Robustesse du code

- Gérer tous les cas d'erreur HTTP (403, 429, 503) avec retry automatique

- Écrire des tests unitaires pour chaque spider et module NLP

- Mettre en place un système de logs détaillés

- Versionner les modèles NLP utilisés

# 8. Prévisions & Métriques de Succès

| Métrique | Cible | Outil de mesure |
| --- | --- | --- |
| Précision NLP | > 85% | F1-score, Matrice de confusion |
| Temps de scraping | < 30s / 100 avis | Chronomètre + logs |
| Disponibilité API | > 99% | UptimeRobot |
| Temps réponse API | < 200ms | FastAPI metrics |
| Couverture de tests | > 80% | pytest + coverage |
| Note app mobile | > 4.0/5 | Google Play / App Store |

Prochaine étape recommandée Commencer par le Spider Jumia — c'est la plateforme la plus accessible pour débuter. Dis-moi sur quelle section tu veux qu'on code ensemble en premier !